**广汉市住建局截至2018年末新增地方政府一般债券和专项债券存续期公开情况说明**

**一、一般债券存续期公开情况说明**

（一）截至2018年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布情况

1、2017年四川省政府一般债券（九期），债券规模0.61亿元，发行时间2017年6月8日，债券利率4.05，债券期限3年，债券项目总投资0.635亿元，其中债券资金安排0.61亿元；债券项目已实现投资0.1637亿元，其中债券资金安排0.133亿元，债券资金余额0.477亿元。主要用于深圳路改造、佛山路（贵阳路-西门口）改造、中山大道改造（东西大街—长沙路）、文化产业园c号道路工程。

2、2017年四川省政府一般债券（十期），债券规模0.18亿元，发行时间2017年6月8日，债券利率4.18，债券期限5年，债券项目总投资0.21亿元，其中债券资金安排0.18亿元；主要用于文化产业园c号道路工程，为在建工程。

3、2017年四川省政府一般债券（十一期），债券规模0.3412亿元，发行时间2017年6月8日，债券利率4.28，债券期限7年，债券项目总投资0.3412亿元，其中债券资金安排0.3412亿元；主要用于天津路西延线（运城路-青广什）工程，为在建工程。

（二）截至2018年末一般债券资金使用情况

1、2017年四川省政府一般债券（九期），债券资金投资安排0.61亿元，已实现债券投资0.133亿元。

2、2017年四川省政府一般债券（十期），债券资金安排0.18亿元，主要用于文化产业园c号道路工程，目前该工程正在建设中，我们将按照工程进度拨付资金。

3、2017年四川省政府一般债券（十一期），债券资金安排0.3412亿元，主要用于天津路西延线（运城路-青广什）工程，目前该工程正在建设中，我们将按照工程进度拨付资金。

**二、专项债券存续期公开情况说明**

（一）截至2018年末专项债券资金使用、建设进度情况

1、2017年四川省政府专项债券（九期），债券规模0.12亿元，发行时间2017年7月17日，债券利率3.78，债券期限3年，债券项目总投资0.255亿元，其中债券资金安排0.12亿元；债券项目已实现投资0.2亿元，其中债券资金安排0.1184亿元，主要用于广汉市城市污水处理设施建设项目—广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程（厂区土建部分）工程（该工程已全部完工，准备竣工验收）和广汉市城市污水处理设施建设项目—广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程（厂区设备部分）工程（设备已全部安装完成，正在调试）。

2、2017年四川省政府专项债券（十期），债券规模0.12亿元，发行时间2017年7月17日，债券利率3.85，债券期限5年，债券项目总投资0.547亿元，其中债券资金安排0.12亿元；债券项目已实现投资0.3808亿元，其中债券资金安排0.1163亿元，主要用于广汉市城市污水处理设施建设项目—广汉雒南污水处理厂及其向阳镇管网建设工程（管网已全部埋设完成）、广汉市城市污水处理设施建设项目—广汉市南兴镇和西外乡污水处理厂及配套管网工程（南兴镇配套管网工程）（主管网已全部埋设完成）和广汉高新技术产业园万福两区共建项目-马牧河湿地景观工程。

3、2017年四川省政府专项债券（十一期），债券规模0.12亿元，发行时间2017年7月17日，债券利率3.96，债券期限7年，债券项目总投资0.3909亿元，其中债券资金安排0.12亿元；债券项目已实现投资0.12亿元，其中债券资金安排0.1138亿元，主要用于广汉高新技术产业园万福两区共建项目-马牧河湿地景观工程（该工程已完成人工湖湖面开挖、桥梁主体结构、公厕和管理用房主体结构等施工，预计2019年7月完工并开放使用）。

4、2017年四川省政府专项债券（十二期），债券规模0.0091亿元，发行时间2017年7月17日，债券利率3.98，债券期限10年，债券项目总投资0.0091亿元，其中债券资金安排0.0091亿元；债券项目已实现投资0.0091亿元，其中债券资金安排0.0091亿元，主要用于广汉高新技术产业园万福两区共建项目-马牧河湿地景观工程。