广发改社〔2023〕82号

广汉市发展和改革局

关于广汉市小汉镇敬老院护理能力提升改造项目

实施方案及概算的批复

广汉市小汉镇人民政府：

你单位《关于审查广汉市小汉镇敬老院护理能力提升改造项目实施方案及概算的请示》（小府呈〔2023〕37号 ）收悉，为贯彻落实《民政部 发展改革委 财政部关于实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程的意见》（民发〔2019〕80号）《四川省人民政府办公厅关于推进四川养老服务发展的实施意见》（川办发〔2020〕9号）提出的“聚焦积极应对人口老龄化国家战略，立足不断满足老年人群实际需求，努力扩大养老服务供给，全面提升养老服务质量”重要精神。广汉市小汉镇敬老院护理能力提升项目已经市政府同意实施，你单位编制完成了《广汉市小汉镇敬老院护理能力提升改造项目》实施方案，四川汇丰工程管理有限公司出具了该项目概（预）算评审报告，广汉市财政局广财办函（2023）224号出具了概（预）算的审定金额，广汉市住建局广住建发（2023）83出具了项目实施方案的审查意见，经研究原则同意实施方案的主要内容，现将实施方案及概算有关事项批复如下：

一、项目建设的必要性：根据《民政部 发展改革委 财政部关于实施特困人员供养服务设施（敬老院）改造提升工程的意见》《四川省人民政府办公厅关于推进四川养老服务发展的实施意见》(川办发〔2020〕9 号)重要精神，公办养老机构护理能力提升工作作为广汉市进一步完善广汉市农村养老服务三级网络重要举措之一，经广汉市委财经委员审议决议，小汉镇敬老院护理能力提升改造项目已纳入广汉市三重专班2023年政府投资年度计划项目。

- 项目名称：广汉市小汉镇敬老院护理能力提升改造项

目

- 项目赋码：2310-510681-04-01-789047

四、项目业主：广汉市小汉镇人民政府

五、项目建设地址：广汉市小汉镇德盛街东段506号（广汉市小汉镇敬老院内）

## 六、项目建设内容和规模：

项目室内面积约2777平方米，室外活动场所面积约3810平方米，拟改造床位120张。改造主要内容：室内外装修（重点对卧室、卫生间、浴室、餐厅等进行适老化提升）、消防设施改造（包括安装消防喷淋等）、购买设施设备（包括定制适老化家具等）等。

七、项目概算总投资及资金来源：项目概（预）算经广汉市财政局广财办函（2023）224号审定金额为259.00万元

资金来源为2022年本级福彩公益金260万元（上级资金）

八、项目建设工期：4个月。

九、项目社会（经济）效益：

通过该项目的实施，将有效改善小汉镇敬老院生活的老年人生活品质，提升小汉镇敬老院院内整体环境和设施设备。

十、项目招投标：请按照《招标投标法》《政府采购法实施条例》《必须招标的工程项目规定》等法律法规和相关规定，以及审批部门招标核准的有关事项，开展项目招投标工作。

请接此批复后，严格按照《广汉市政府投资项目管理办法》履行相关程序，组织项目实施，文件批复的投资概算包括项目建设所需的全部费用，是项目投资的最高限额，是投资安排和资金下达的依据，不得擅自扩大建设规模、提高建设标准、增加建设内容，不得增加项目投资。同时，进一步做好工程预算及招标等前期工作，牢固树立质量意识、安全意识，加强工程质量管理。项目开工建设应当符合有关法律、行政法规规定的建设条件，不符合规定建设条件的，不得开工建设。待项目完工后，及时按规定办理工程结算、财务决算和产权登记（固定资产登记）等手续，切实发挥政府投资项目的经济和社会效益，确保国家财产和资金安全。

本批复文件有效期为2年，自印发之日起计算。项目在有效期内未开工建设的，项目单位应在批复文件有效期届满前的30个工作日之前向我局申请延期。项目在批复文件有效期内未开工建设也未向我局申请延期，批复文件在有效期届满后自动失效;项目在有效期内开工建设的，其批复文件不再有时间限制，是依法办理项目建设、竣工和运行等相关手续的重要依据。

广汉市发展和改革局

2023年10月16日

广汉市发展和改革局 2023年10月16日印发