附件3

| 广汉市县域商业建设项目清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设类型（新建、改造） | 实施主体 | 资金支持方式（以奖代补、政府采购等） | 建设地点 | 建设周期 | 开工时间 | 投资总额（单位：万元） | 已完成投资额（单位：万元） | 支持金额（单位：万元） | 主要建设内容和规模 | 项目业主联系人及联系方式 | 实现功能 | 是否重复支持 |
| 1 | 向阳镇综合市场改造项目 | 改造 | 向阳镇人民政府 | 购买服务 | 广汉市向阳镇 | 2024年10月至2025年12月 | 2024年10月 | 15 | 0 | 15 | 向第三方购买服务，对现有农贸市场规划建设、设施设备和运营能力提质增效。 | 李质明15883683985 | 提供更多商户入驻，新增就业岗位，丰富业态，拉动消费。维修公共厕所，为市场商户、客人提供更加干净整洁的公共环境。 | 否 |
| 2 | 金鱼镇和兴综合市场改造项目 | 改造 | 金鱼镇人民政府 | 购买服务 | 广汉市金鱼镇 | 2024年10月至2025年12月 | 2024年10月 | 15 | 0 | 15 | 向第三方购买服务，对现有农贸市场规划建设、设施设备和运营能力提质增效。 | 桂僖13778208919 | 改造后的农贸市场将拥有更加安全的购物环境和规范的秩序，切实改善群众购物环境，营造放心消费环境。 | 否 |
| 3 | 连山镇综合市场改造项目 | 改造 | 连山镇人民政府 | 购买服务 | 广汉市连山镇 | 2024年10月至2025年12月 | 2024年10月 | 15 | 0 | 15 | 向第三方购买服务，对现有农贸市场规划建设、设施设备和运营能力提质增效。 | 罗伟15282889119 | 农贸市场改造后将拥有更加整洁的环境，切实改善群众购物环境，营造出干净有序的消费环境。 | 否 |
| 4 | 高坪镇农贸市场改造项目 | 改造 | 高坪镇人民政府 | 以奖代补 购买服务 | 广汉市高坪镇 | 2024年10月至2025年12月 | 2024年10月 | 25.5 | 0 | 15 | 向第三方购买市场管理服务，对现有农贸市场设施设备进行维修改造。 | 陈涛15283859933 | 农贸市场进行维修维护后，将提升农贸市场硬件设施水平，改善市场环境卫生和形象。村镇居民将享受到更加舒适、高质的购物体验。 | 否 |
| 5 | 广汉市三星堆镇农贸市场工程 | 新建 | 广汉市置地投资有限公司 | 以奖代补 | 广汉市三星堆镇 | 2023年8月至2024年12月 | 2023年8月 | 200 | 200 | 60 | 修建市场交易大棚约600 m²，修建消防水池、泵房、消防栓等消防设施，修建售卖摊位及排水等设施。 | 麦先正13518278116 | 通过对农贸市场进行标准化建设，提高农村产品商品转化率，拓宽农村产品上行渠道，为居民提供多样的生活必需品和小商品购买渠道。 | 否 |
| 6 | 高拱桥智慧绿源冷链中心项目 | 新建 | 四川翠宏食品有限公司 | 以奖代补 | 广汉市高坪镇高拱桥村1组 | 2024年5月至2024年12月 | 2024年5月 | 500 | 500 | 150 | 新建约3000 m²冷库，库容量约 24000 m³；购置冷藏设备及相关配套设施设备。 | 罗帅13980101717 | 进一步降低农产品损耗，推动农产品提质增效和农业绿色发展，满足广汉特色火锅产业链需求，助力三产发展。 | 否 |
| 7 | 永和智能绿源冷链项目 | 新建 | 四川翠宏食品有限公司 | 以奖代补 | 广汉市金鱼镇永和村1组 | 2024年7月至2024年12月 | 2024年7月 | 500 | 500 | 150 | 新建约3400 m²冷库，库容量约 27200 m³；购置冷藏设备及相关配套设施设备。 | 罗帅13980101717 | 可有效提高农产品仓储、保鲜能力，增加农产品附加值，助力乡村振兴、发展。 | 否 |
| 8 | 广汉市宜居宜业和美乡村建设项目——〔西南农牧特色（火锅食材）产品交易中心建设项目〕 | 新建 | 广汉市振禾农业有限责任公司 | 以奖代补 | 广汉市向阳镇 | 2024年10月至2025年12月 | 2024年10月 | 1185 | 0 | 355 | 新建1400 m²火锅食材交易配送中心1座，新建350 m²冻库1个，同时配套冷链系统、消防系统、监控系统、收银系统，采购货柜、货架若干，新建水电管网设施，采购冷链运输车若干台等。 | 陆振宇17313326017 | 降低农产品损耗，推动农产品提质增效，满足广汉特色火锅产业链需求。提供多种类别火锅所需食材，客户可在一个地方完成所有火锅食材采购，提高购物便捷性，丰富购物选择。 | 否 |
| 9 | 县域商贸仓储同城配送一体化升级改造项目 | 改造 | 中国邮政集团有限公司四川省广汉市分公司 | 以奖代补 | 1.县级智能共配中心广汉市中山大道南二段与珠海路交汇处； | 2023年3月-2025年3月 | 2023年3月 | 750 | 750 | 225 | 1.改造升级1个约 3000 m²县级智能共配处理中心，对共配中心消防、电源、自来水、隔热膜等进行改造，对爬坡机防护网进行维护等，购置全自动智能分拣设备，提升分拣能力； | 谢鹏 18227136082 | 1.建立县级智能共配中心，购置智能分拣设备，提升分拣共配能力，降低分拣成本； | 否 |
|  |  |  |  |  | 2.县级仓储中心广汉市北京大道三段10号； |  |  |  |  |  | 2.改造约1500 m²服务三农仓储中心，其中约500 m²的农产品上行储存仓，包含恒温仓的建设等内容； |  | 2.完善县域物流体系建设中仓配功能，打造智能共配中心，建立广汉本地农特产仓储中心； |  |
|  |  |  |  |  | 3.金鱼、三水、金轮等乡镇快递运输中转站点打造。 |  |  |  |  |  | 3.新建立一个镇级站点，对3个镇级站点全面改造升级，4个镇级站点进行微改造。采购快递货架、出库仪、快递出库管理系统等设施设备；对智能共配中心进行安全加固，确保生产作业的安全。 |  | 3.建立镇级物流配送体系，规范配送路线，打通农产品配送供应链，拓宽“农产品上行、工业品下行”双向通道，创新农村物流运营模式，提高农村物流网络节点覆盖率，优化服务功能，增强基本公共服务能力。 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 3205.5 | 1950 | 1000 |  |  |  |  |