广汉龙泉等3座水库存量资产暨淤积物资源化利用经营权盘活项目

经营方案

实施单位：广汉市水利局

二〇二六年一月

目录

第一章概述	1

1.1项目概括	1

1.2项目实施机构等	8

1.3经营主要内容	9

1.4政府承诺和保障	10

第二章经营权主要内容	11

2.1经营权范围	11

2.2实施方式	11

2.3经营期限和资产权属	11

2.4主要原则和合作边界	13

2.5成交经营者选择	17

2.6交易结构	19

2.7监督管理和项目运营评价	20

2.8风险管控	23

2.9政府承诺和保障	28

2.10调整、变更等其他要求	29

第三章结论与建议	36

3.1主要研究结论	36

3.2建议	37

第一章概述

1.1项目概括

1.1.1项目名称

广汉龙泉等3座水库存量资产暨淤积物资源化利用经营权盘活项目

1.1.2建设目标和任务

提高广汉龙泉等3座水库的经营效率和服务水平；保护广汉龙泉等3座水库资源，实现水资源效益最大化；采取“生态环境导向开发（EOD）”模式，开拓生态治理新范式；盘活存量资产降低政府债务压力、扩大有效投资，形成存量资产和新增投资的良性循环，激发市场活力，推动全市经济社会高质量发展。

1.1.3项目功能和定位

1.项目功能

防洪功能：通过滞洪和蓄洪的方式，来减少下游河道洪峰流量，保持河道安全泄量，从而保护下游防洪保护区的安全。

灌溉功能：可以储存和调节水资源，用于农业灌溉，以支持农业生产和保障粮食安全。

节水功能：项目通过开展剩余水权交易，可促进区域总体水资源利用率的提高。

生态环保功能：水库淤积物资源化利用是探索生态产品价值实现机制的一次实践，为全市河湖库生态治理与绿色产业发展协同推进提供了参考。

附加功能：围绕水库进行文旅开发，并利用水库周边可利用土地进行附加项目开发，有效推动了乡村旅游协同发展。

2.项目各水库功能定位

基本情况及明细功能详见下表。

表－水库基本信息表

| 序号 | 名称 | 工程规模 | 库容（万m3） | 设计灌溉面积（万亩） | 实际灌溉面积（万亩） | 水面面积（亩） | 周边可种植面积（亩） | 所在地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凤型水库 | 小（2）型 | 20.5 | 0.16 | 0.16 | 35.3 | 9.13 | 广汉市连山镇 |
| 2 | 龙泉水库 | 小（1）型 | 267.14 | 0.66 | 0.66 | 773.42 | 241.54 | 广汉市连山镇 |
| 3 | 泰山水库 | 小（2）型 | 31.46 | 0.15 | 0.15 | 62.79 | 23.44 | 广汉市连山镇 |
|  | 合计 |  | 319.1 | 0.97 | 0.97 | 871.51 | 274.11 |  |

表－水库功能定位表

| 序号 | 工程名称 | 工程地点 | 产权人 | 工程建设或整治时间 | 产权年限 | 规模 | 总库容（万m³） | 坝型 | 功能定位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防洪 | 供水 | 灌溉 |
| 1 | 凤型水库 | 连山镇松林村 | 广汉市水利局 | 2020 |  | 小（2）型 | 20.5 | 均质土坝 | 1 |  | 1 |
| 2 | 龙泉水库 | 连山镇龙泉村 | 广汉市水利局 | 2020 |  | 小（1）型 | 267.14 | 均质土坝 | 1 |  | 1 |
| 3 | 泰山水库 | 连山镇松林村 | 广汉市水利局 | 2020 |  | 小（2）型 | 31.46 | 均质土坝 | 1 |  | 1 |

1.1.4项目地址

本项目位于四川省德阳市广汉市范围内连山镇，详见“水库功能定位表”。

1.1.5经营期限

本项目参考相关政策规定，经营期限综合考虑为30年，自经营权协议生效之日起计算。

1.1.6存量资产内容

本项目存量资产为广汉龙泉等3座水库。经营者通过公开拍卖方式取得本项目3座水库经营权与淤积物资源化利用经营权，在经营期内提供运营维护本项目设施的服务，开展包括但不限于水库范围内的农业灌溉用水销售、剩余水权交易、淤积物资源化利用等经营业务，在保证水库满足基础供水功能的前提下可合理利用水资源开展经营附加业务（包括但不限于高值农产品种植、乡村旅游摊位租赁、生态渔业养殖业务及休闲垂钓业务等）并获得经营性收入。

1.1.7资产价值

根据财务模型计算结果，本项目资产使用价值共计21,690.32万元，项目资产使用价值为存量资产经营权出让价。资产挂网底价不得低于21,690.32万元，具体应以资产评估报告核定金额为准。实际成交价格不得低于挂网底价。成交经营者应当在经营期第一年内支付存量资产经营权取得费的全部款项。

1.1.8资产权属

广汉龙泉等3座水库的资产权属于广汉市人民政府。

1.1.9存量债务情况

广汉龙泉等3座水库不涉及存量债务。

1.1.10投资规模

项目为存量资产项目，不涉及新建或改造，项目投资仅为水库存量资产经营权以及淤积物资源化利用经营权的转让价值。

1.1.11项目资产运营和效益情况

经测算，经营者通过本项目的运营，在项目经营期内收入合计64,744.01万元，其中农业灌溉供水收入475.20万元，水权交易收入18,182.98万元，淤积物资源化利用收入11,874.82万元，高值农产品种植收入17,983.53万元，乡村旅游摊位租赁收入2,911.62万元，生态渔业养殖业务收入7,279.07万元，休闲垂钓业务收入6,036.79万元。运营成本共计8,874.90万元，包括燃料及动力费、人员工资及福利、设施设备维修、淤泥清理成本、高值农产品种植成本、生态渔业养殖成本、休闲垂钓经营成本和管理营业费用。投资财务内部收益率（所得税后）5.40%，具备盈利能力。

1.1.12主要技术经济指标

本项目中各水库主要经济技术指标和建设运营时间详见“水库功能定位表”。

1.1.13实施依据和编制原则

1.实施依据

（1）主要法律法规

《中华人民共和国预算法》；

《中华人民共和国土地管理法》；

《中华人民共和国民法典》；

《中华人民共和国水法》；

《中华人民共和国水污染防治法》；

《中华人民共和国企业所得税法》；

《中华人民共和国增值税法》；

《中华人民共和国行政许可法》；

《中华人民共和国拍卖法》；

《中华人民共和国资产评估法》；

《国有资产评估管理办法》；

《四川省水利工程管理条例》；

《中华人民共和国防洪法》。

（2）主要政策文件

《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》（国发〔2014〕60号）；

《关于开展深化小型水库管理体制改革示范县创建的通知》（办运管函〔2019〕503号）；

《关于做好农村供水保障工作的指导意见》（水农〔2021〕244号）；

《关于加大开发性金融支持力度提升水安全保障能力的指导意见》（水财务〔2022〕228号）；

《关于推进水利基础设施政府和社会资本合作（PPP）模式发展的指导意见》（水规计〔2022〕239号）；

《关于加大开发性金融支持力度提升水安全保障能力的指导意见》（水财务〔2022〕228号）；

《关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的意见》（国办发〔2019〕50号）；

《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26号）；

《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》（国办发〔2022〕19号）；

《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》（财金〔2018〕23号）；

《国家发展改革委办公厅关于做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作的通知》（发改办投资〔2022〕561号）；

《四川省“十四五”水资源配置及供水规划》；

《四川省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作通知的通知》（川办发〔2015〕19号）；

《四川省贯彻落实〈国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见〉重点任务分工方案》的通知（川发改投资〔2022〕433号）；

《国务院办公厅关于农业水价综合改革的意见》（国办发〔2016〕2号）；

《政府采购公开招标采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）；

《四川省“十四五”水安全保障规划》川府发〔2021〕18号自府发〔2022〕17号；

《关于推进用水权改革的指导意见》（水资管〔2022〕333号）；

《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省水利厅、四川省农业农村厅关于下达2021年农业水价综合改革实施计划任务的通知》（川发改价格〔2021〕151号）；

《关于制定广汉市都江堰人民渠灌区农业供水价格的通知》（广发改价〔2018〕12号）；

《德阳市“十四五”水安全保障规划》；

其他相关法律法规等。

2.编制原则

基础设施和公用事业经营权出让应当坚持公开、公平、公正，保护各方合法利益，并遵循以下原则：

（1）发挥社会资本融资、专业、技术和管理优势，提高公共服务质量和效率；

（2）转变政府职能，强化政府与社会资本协商合作；

（3）保护社会资本合法权益，保证经营持续性和稳定性；

（4）兼顾经营性和公益性平衡，维护公共利益；

（5）根据风险性质以及经营各方风险管控能力，明确风险分担机制并切实执行，保障项目持续稳定实施。

1.2项目实施机构等

本项目为政府公共服务存量资产的经营权出让。实施机构通过公开拍卖方式依法依规选择经营者。

经广汉市人民政府（下称“市政府”）授权，广汉市水利局作为本项目实施机构，负责本项目经营方案编制、经营者选择、经营协议签订、项目实施监管、合作期满移交接收等工作。

1.3经营主要内容

本项目经营范围涉及广汉龙泉等3座水库，通过经营权转让引入成交经营者，在经营期内由成交经营者负责存量水库设施的运营和维护，以及水库淤泥的清理、经营、承包等工作。成交经营者可开展包括不限于水库范围内的农业灌溉用水销售、剩余水权交易、淤积物资源化利用等主营业务，在保证水库满足基础供水功能的前提下可合理利用水资源开展经营附加业务（包括但不限于高值农产品种植、乡村旅游摊位租赁、生态渔业养殖业务及休闲垂钓业务等）并获得经营性收入。

实施机构与成交经营者签订经营协议，授予成交经营者投融资、运营、维护本项目的权利，成交经营者根据经营协议的约定行使权利，履行义务，承担责任。成交经营者根据经营协议约定支付经营权转让价款，负责按照经营协议的约定提供项目设施运营维护服务，利用项目设施开展经营性业务获得经营性收入。经营期届满，成交经营者按经营协议约定依法依规向政府指定机构无偿、完好地移交项目设施所有权和所有权益。

本项目为盘活存量资产项目，项目无建设投资，无需政府提供建设投资支持。项目运营期内，项目公司或政府方可依照规定申请中央水利发展资金、省级水利发展基金等补助资金，用于水库的工程维修养护。

1.4政府承诺和保障

政府方应按照经营协议，为本项目前期工作、运营维护工作等提供便利和支持，保障授予本项目成交经营者的权利在整个经营期内始终持续有效和完整。政府承诺和保障内容详见经营方案“经营主要内容——政府承诺和保障”部分。

第二章经营权主要内容

2.1经营权范围

本项目经营范围涉及广汉龙泉等3座水库，通过经营权转让引入成交经营者，在经营期内由成交经营者负责存量水库的运营和维护，提供农业灌溉用水销售、剩余水权交易、淤积物资源化利用等经营业务、经营附加业务（包括但不限于高值农产品种植、乡村旅游摊位租赁、生态渔业养殖业务及休闲垂钓业务等）等经营服务。经营期届满，项目公司按经营协议约定依法依规向政府方指定机构无偿、完好地移交项目设施所有权和所有权益。

2.2实施方式

本项目特点如下：一是本项目属于存量项目；二是经营期届满需要将项目设施移交给项目实施机构或其指定机构。结合本项目实际情况，拟采用经营权出让的实施方式。

2.3经营期限和资产权属

2.3.1经营期限

本项目经营期定为30年，自经营协议签订之日起计算。

2.3.2资产权属

经营期内，本项目所涉土地和资产权属均归属于广汉市人民政府，成交经营者拥有项目设施的使用权、经营权和收益权。经营期届满，成交经营者应向项目实施机构或其指定机构在完好、无偿、能正常运营、无债务、无设定抵押担保的条件下移交本项目设施的所有权和所有权益。

2.3.3项目移交

1.移交委员会和移交程序

项目经营期届满12个月前，项目实施机构或政府指定的其他机构和成交经营者应成立移交委员会，移交委员会由项目实施机构或政府指定的其他机构的授权代表和成交经营者的授权代表组成。移交委员会应定期或不定期举行会议，商定具体移交方式、移交程序和移交要求。

移交开始前，成交经营者应按照项目实施机构或政府指定的其他机构的要求提交所有资产清册，资产清册应包括本项目所有资产应列名目。

2.移交标准与缺陷修复

项目移交日，成交经营者应保证项目设施均处于良好的管理和运营状况（正常损耗除外）、处于正常使用状态、符合适用法律和经营协议所规定的安全、质量和环境等有关标准（以下简称“移交标准”）。

如经过性能测试，表明移交的项目实施存在任何缺陷的、未能达到移交标准的，则成交经营者应及时修复。如成交经营者拒绝修复，则项目实施机构有权扣除履约保证金中相应金额进行修复。如项目实施机构或成交经营者对是否达到移交标准有异议的，则由移交委员会聘请第三方机构进行评定。

移交后的移交保证期内（为移交后十二个月），成交经营者须按国家规定履行项目设施的保修义务（因不可抗力、接受移交的单位使用不当造成的损坏除外），修复项目设施的任何部分在经营期内出现的任何缺陷或损坏。

2.4主要原则和合作边界

2.4.1基本原则

政府和社会资本合作项目应聚焦使用者付费项目，明确收费渠道和方式，项目经营收入能够覆盖建设投资和运营成本、具备一定投资回报，不因采用政府和社会资本合作模式额外新增地方财政未来支出责任。政府可在严防新增地方政府隐性债务、符合法律法规和有关政策规定要求的前提下，按照一视同仁的原则，在项目建设期对使用者付费项目给予政府投资支持；政府付费只能按规定补贴运营、不能补贴建设成本。

2.4.2定价机制

除农业灌溉用水业务采用政府定价或指导价外，其他业务收费按照公开交易定价或市场定价确定。

2.4.3调价机制

除农业灌溉用水价格依据政府定价或指导价调整外，其他业务收费按照公开交易定价或市场定价进行自主调整。

2.4.4额外收益分配原则

成交经营者在保障项目质量和产出（服务）效果的前提下，通过加强管理、降低成本、提升效率、积极创新等获得的额外收益主要归成交经营者所有，按下述原则协商进行分配：

激励相容原则：确保额外收益的分配能够激励成交经营者持续提高运营效率和服务质量。

风险共担与利益共享：额外收益的分配应当考虑到成交经营者在运营过程中承担的风险。

合规性原则：任何额外收益的分配都必须符合国家法律法规以及经营协议的规定，不得违反公平竞争和市场规则。

透明度原则：收益分配的过程应当公开透明，确保各方权益得到保障。

同时考虑到本项目为存量项目，水库的库容、项目可经营的范围和内容基本固定，收费来源相对有限，针对主要依靠成交经营者加强管理、降本增效、增加经营项目获得的超额收益原则上全部归成交经营者所有；针对因政府调整收费标准获得的超额收益原则上全部归政府方所有。

超额收益以本方案财务测算分析中假设的成本和收入为基准确认。

2.4.5税费承担

成交经营者应按照《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》《中华人民共和国企业所得税法》《中华人民共和国企业所得税法实施条例》《中华人民共和国增值税法》《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》、《中华人民共和国城市维护建设税法》、国家税务总局、地方税务部门发布的适用于本项目的有关税收政策规定，及时足额缴纳并承担相应税款。

经营协议签订生效后，项目合作期内，成交经营者产生的税费应按照国家、地方及行业相关政策及规定依法据实缴纳。

2.4.6各方权利义务

1.实施机构

a）授予成交经营者投资、运营维护本项目的权利。

b）对成交经营者的投资、运营维护实施监管，包括项目融资及资金到位和使用情况、安全防范及运营维护措施等。

c）按照本项目拍卖成交公告及经营协议文件的约定向成交经营者收取经营权转让价款。

d）发生成交经营者违约时，有权要求成交经营者纠正违约行为，收取违约金，提前终止或采取其他措施。

e）协助成交经营者办理有关政府部门要求的各种与本项目有关的行政审批，并保持行政审批有效。协助成交经营者取得融资及运营所必须的证明文件。

f）协助成交经营者取得适用法律规定的可适用于本项目的各项减、免税和优惠政策。如本项目获得奖补资金，应当根据资金性质和规定及时足额用于本项目。

g）制定运营评价工作方案，组织开展运营评价。

h）如果发生成交经营者违约事件时，有权按经营协议约定从履约保证金中扣除相应款项。

i）发生经营协议规定的一般补偿事件时，按照经营协议约定给予一般补偿。

j）当经营协议提前终止时，根据经营协议规定对成交经营者进行补偿。

k）对成交经营者的投资、运营维护、移交等进行监管和定期评估，并有权定期将评估结果和整改情况向社会公示，接受公众监督。

2.成交经营者

a）按照经营协议要求按期完成出资，完成项目相关手续的办理。

b）进行项目融资，保障项目资金及时到位。

c）按照经营协议要求按期完成经营权转让价款的支付。

d）拥有获得投资、运营维护本项目的权利，按照适用法律和经营协议要求，负责本项目的投资和运营维护工作，获得相关经营收入。

e）经实施机构许可后有权为本项目融资目的将收益权或经营权等进行抵押或质押。

f）出现经营协议约定的一般补偿事件时，有权获得相应补偿。

g）在本项目提前终止的情况下，根据经营协议约定获得补偿。

h）在政府部门违反经营协议相关条款情况下，根据经营协议约定获得补偿或赔偿。

i）接受项目实施机构及相关政府部门根据适用法律和经营协议的规定进行的监督检查，并提供相关资料。

j）经营期内应保持拥有能良好运营维护本项目的相应人员、技术、资金和设备并保持相应的批文和资质的有效性。

k）按照适用法律缴纳有关税费并享受有关减免优惠政策，如有关税收的适用法律发生变化，按照变更后的适用法律缴纳各项税费并享受有关减免优惠政策。如本项目获得奖补资金，有权获得本项目奖补资金并根据资金性质和规定及时足额用于本项目。

l）对项目实施机构、相关政府部门参观、考察、监督检查项目设施给予便利与配合。

m）未经项目实施机构同意，不得擅自决定中断项目设施运营和维护、解散、歇业。

n）如果违约，向政府部门缴纳约定的违约金并按规定予以纠正。

o）经营期届满后，按规定将项目设施完好无偿移交政府指定机构。

2.5成交经营者选择

2.5.1成交经营者基本条件

本项目公开拍卖竞卖要求至少应包含如下基本条件：

1.中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织（法律另有规定除外）均可申请参加；

2.竞买不接受联合竞买；

2.5.2成交经营者选择方式

本项目通过公开拍卖方式选择成交经营者。

2.5.3经营权出让方式合规性分析

根据《中华人民共和国行政许可法》第五十三条规定：“实施有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准入行政许可的，行政机关应当通过招标、拍卖等公平竞争的方式作出决定；法律、行政法规另有规定的，依照其规定”。

本项目是盘活水库存量资产及淤积物资源化利用经营权的经营性水利项目，是实现广汉市社会经济可持续发展的目标必须实施的民生工程，符合政策规定。

因公开拍卖方式具备时间效率、公平公开等特点，故目前市面上经营权项目出让普遍采取该类方式。部分相关案例如下：

表-公开拍卖交易案例

| 案例名称​ | 拍卖标的​ | 经营期限 | 出让方式​ | 关键依据/来源​ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑龙江省铁力市东方红水库淤积物资源化利用项目 | 水库淤泥资源化利用经营权 | 5年 | 公开拍卖 | 黑龙江省自然和生态资源交易平台 |
| 陈沟水库等6座水库 | 水库淤积物资源化利用经营权 | 10年 | 公开拍卖 | 眉山市政务服务和公共资源交易服务中心 |
| 李善桥水库等3座水库 | 水库淤积物资源化利用经营权 | 10年 | 公开拍卖 | 眉山市政务服务和公共资源交易服务中心 |
| 文成县22座水库及5座电站经营权 | 22座水库和5座电站的经营权（含取水、养殖、发电） | 20年 | 公开拍卖 | 文成县人民政府审批文件要求 |
| 平邑县唐村水库资产承包经营权 | 坝后鱼池、土地荒滩、看管房承包经营权 | 3年 | 公开拍卖 | 依据《拍卖法》、《国有资产交易监督管理办法》等 |
| 东海县邵家水库生态养殖经营权 | 水面生态养殖经营权 | 5年 | 公开竞价 | 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国拍卖法》 |

2.6交易结构

1.交易结构概述

a）广汉市人民政府授权广汉市水利局为本项目实施机构。

b）实施机构通过公开拍卖方式依法依规选择成交经营者。

c）实施机构与成交经营者签订经营协议，授予成交经营者投资、运营维护本项目的权利。成交经营者根据经营协议的约定行使权利，履行义务，承担责任。

d）成交经营者根据经营协议约定出资项目资本金，向政府方支付经营权转让价款。成交经营者在本项目经营期内不能转让本项目经营权。

e）成交经营者按照经营协议的约定提供项目设施运营维护服务，利用项目设施开展经营性业务获得经营性收入。

f）经营期内，政府方通过履约管理、行政监管、公众监督等多种形式，全方位对成交经营者进行监管，确保项目合规高效运行。具体监管结构详见本方案“监督管理和项目运营评价”部分。

g）经营期届满，成交经营者按经营协议约定依法依规向政府方指定机构无偿、完好地移交项目设施所有权和所有权益。

2.合同体系

本项目的合同体系分为两个层次：

第一层次合同为由项目实施机构、成交经营者之间签署的经营协议等构成的核心合同体系。

经营协议主要内容包括：经营权转让价款的支付、双方的权利与义务、经营期、前期工作、资金管理、土地使用权、项目的运营维护、保险、运营评价、付费机制、项目的移交、不可抗力、政府承诺和保障、风险分担、法律变更、临时接管、一般补偿、提前终止与补偿、违约赔偿、监测评估、转让与担保、争议解决等。

第二层次合同为成交经营者与本项目推进过程中的其他有关主体签署的合同，包括与金融机构签署的合同、与保险公司签署的保险合同、与员工签署的劳动合同等。

3.项目管理结构

本项目由成交经营者自行运营维护，不设项目公司及政府方出资代表，政府方不干涉本项目正常的项目管理及经营工作。

2.7监督管理和项目运营评价

2.7.1监督管理

1.履约管理

履约管理主要通过政府与成交经营者之间的合同关系来实现，政府授权的实施机构是政府履约管理的责任主体。市水利局作为本项目实施机构，根据县人民政府授权与成交经营者签订《经营协议》，并按照《经营协议》的约定督促成交经营者落实相关承诺。

履约管理的范围限于《经营协议》约定的权利义务边界。对于《经营协议》所有约定的情形，双方需遵从约定；对于《经营协议》没有约定的情形，双方应遵循“平等友好”的原则协商解决，保证本项目各阶段如期履约。

2.行政监管

市水利局作为行业主管部门，依据其职权对本项目的运营维护管理进行全过程的监督和管理。其他行政监管主要由财政、发改、审计、生态环境、税务、市场监督管理、人力资源和社会保障等行政主管部门根据职责分工履行相关的行政监管职能。

表-行政监管明细表

| 阶段 | 监管 部门 | 行政监管内容 |
| --- | --- | --- |
| 前期 | 财政 | 会同行业主管部门、司法局等对经营协议进行审核。 |
|  | 发改 | 1.审批经营方案 2.出具收费文件。 |
|  | 司法 | 会同行业主管部门、财政部门等对经营协议进行审核。 |
| 运营期 | 财政 | 会同项目实施机构开展运营评价。 |
|  | 市场监督 | 1.依法监督成交经营者的经营行为； 2.保护消费者权益，接受公众投诉；3.组织实施价格监督检查政策的执行，依法查处价格违法行为等。 |
|  | 税务 | 对成交经营者应缴税收缴纳情况进行监督。 |
|  | 审计 | 按照政策要求对本项目开展审计指导工作。 |
|  | 人力资源社会保障 | 对成交经营者劳动保障和社会保障法律法规和规章的执行情况进行指导、监督。 |
| 移交 | 财政 | 1.会同行业主管部门加强对项目债务的监控。项目期满移交时，成交经营者的债务不得移交给政府；2.组织开展项目结束后评价，依法公开评价结果。 |
|  | 人力资源社会保障 | 对移交后成交经营者劳动保障和社会保障法律法规和规章的执行情况进行指导、监督。 |
|  | 司法 | 对项目移交文件进行审核。 |
|  | 生态环境 | 会同行业主管部门检查是否符合移交标准。 |

3.公众监督

经营期内，公众监督主要包括信息公开、媒体曝光、投诉处理、服务满意度评价等方式，对涉及社会公众利益的问题，充分赋予公众监督权，多渠道反映，有效妥善解决问题。

| 阶段 | 监督事项 | 监督内容 | 公众监督措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 信息公开 | 运营期内项目实施情况 | 通过全国投资项目在线审批监管平台向社会公开披露公共产品或服务标准、监测分析和运营评价结果等信息 |
|  | 项目设施维护状况 | 项目设施状况是否符合相关规范、标准的要求；是否存在安全隐患；是否能够满足日常运营的需求 | 1.定期检查相关设施设备的运行情况与安全状况，发现问题立即解决，及时通报相关检查及处理结果；2.设置投诉举报电话及意见箱，接受并处理监督与投诉； 3.每年开展满意度调查，就成交经营者维护服务水平征询意见。 |
| 移交 | 移交质量 | 移交项目实施情况 | 项目移交方案、移交资产或设施清单等信息。 |

2.7.2运营评价

本项目实施机构应组织编制运营评价工作方案，内容通常包括项目基本情况、运营目标和指标体系、评价目的和依据、评价对象和范围、评价方法、组织与实施计划、资料收集与调查等。

每次运营评价皆应形成必要的书面记录、照片和视频等材料。运营评价的手段包括但不限于观察、询问、函证、第三方送检、检查项目设施及建设、运营记录等。

对于运营评价过程中发现的问题或缺陷，项目实施机构有权发出整改通知，成交经营者应按通知要求在规定期限内及时完成整改。

成交经营者有义务保证所提供的各项服务均符合相应的质量标准规定。依据相关的技术规范和标准，项目实施机构组织对成交经营者的运营服务质量、运营效果、协议履约情况、项目直接效果、外部影响、可持续性等评等情况等进行评价、评估，成交经营者应全力配合相关部门的评价工作。

运营期运营评价在运营期内每年进行一次，政府方基于运营评价得分决定是否扣减运营期履约保证金。

表-运营期运营评价扣费表

| 序号 | 运营期评价得分 | 扣减运营期履约保证金金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 80≤得分 | 不扣费 |
| 2 | 70≤得分＜80 | 每低于80分一分扣减1万元（不足1 分的按1分计算） |
| 3 | 60≤得分＜70 | 扣减金额为10万元+每低于70分 一分额外扣减2万元（不足1分的按1 分计算） |
| 得分低于60分的，则一次性处罚50万元；连续2年得分均小于60分的，甲方有权要求乙方退出，并按照乙方违约情形计算终止补偿金 |  |  |

运营期运营评价标准见附件，最终以经营协议约定为准。

因项目实施内容、相关政策、行业标准发生变化或突发事件、不可抗力等无法预见的重大变化影响运营目标实现而确需调整的，由项目实施机构和成交经营者协商确定后可以调整运营期运营评价标准。

2.8风险管控

2.8.1风险分配原则

科学合理的风险分配应具备如下功能：一是分配的结果可以减少风险发生的概率；二是各方有能力控制分配给己方的风险，并为项目的成功而有效地工作。通常情况下，项目财务和运营维护等商业风险由成交经营者承担，法律、政策等风险由政府方承担，不可抗力等风险由政府方和成交经营者合理共担。本项目风险分配遵循以下原则：

1.风险分配优化原则

政府方和成交经营者之间实现最优风险分配需要根据每个参与方对风险的承担能力与控制能力来划分。为了使项目实现“双赢”或“多赢”的局面，降低风险发生概率和风险控制成本，合理分配项目风险是保障项目顺利进行的充分条件。

2.风险收益对等原则

在风险分配时应遵循风险与收益对等原则，从而使项目对参与各方都具有吸引力，在项目风险分配过程中，双方既要关注合同主体对风险管理成本和风险损失的承担，又要尊重其获得与风险相匹配的收益水平的权利。风险分配的结果可以使双方对自己的行为持谨慎态度。

3.风险可控原则

应按项目参与方的风险控制及承担能力设定风险损失承担上限，不宜由任何一方承担超过其承受能力的风险，以保证双方合作关系的长期持续稳定。

4.风险动态分配原则

建立风险预控机制，承担的风险应有上限。项目的某些风险可能会出现双方不可预见的变化或风险带来的损害比之前估计要大得多。出现这种情况时，不能让某一方单独承担这些过大的风险，应该遵从承担的风险要有上限的原则，允许对风险分担进行有限度的调整，从而保证项目的正常进行。

5.风险归责原则

如果风险最终发生，且在应承担风险的一方可承受范围之内，该参与方应按约定承担由该风险导致的损失，不应将由此产生的费用和损失转移给合同相对方。

2.8.2风险分配方案应对措施和建议

具体风险分配情况及风险应对措施见下表：

风险分配、风险防范及应对措施

| 序号 | 阶段 | 风险分类 | 导致风险的因素 | 风险防范及应对措施 | 风险分担 |  |  | 风险 转移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 政府 方 | 成交经营者 | 共担 |  |
| 1. | 全生命周期风险 | 政策风险 | 因国家或社会公众利益需要，征用或提前收回项目资产。 | 建立提前终止补偿机制。 | √ |  |  |  |
| 2. |  | 法律风险 | 国家、省、市级政府颁布、修改法律法规或相关政策（包括但不限于行业、金融、财税等政策）对本项目造成影响。 | 在合同中对可能出现的法律风险约定相应的处理原则。 |  |  | √ |  |
| 3. |  | 资金风险 | 融资利率变动导致项目财务费用增加。 | 科学筹划项目所需资金，同时加强项目全生命周期内资金的动态管理。 |  | √ |  |  |
| 4. |  |  | 资本金筹集不到位 | 成交经营者提前做好资金筹划和预留，根据协议约定保证资金及时到位。 |  | √ |  |  |
| 5. |  |  | 融资不到位 | 成交经营者提前做好与融资机构的沟通，获取经营权后尽快签订融资合同，保证融资资金及时到位 |  | √ |  |  |
| 6. |  | 不可抗力风险 | 自然不可抗力：指台风、地震、洪水、冰雹、瘟疫等自然不可抗力导致项目不能正常运营。 | 购买相应的保险。 |  |  | √ | 保险 公司 |
| 7. |  |  | 国内外政治不稳定，发生社会异常事件，如战争、罢工、骚乱等不可抗力因素导致项目不能正常运营。 | 建立提前终止补偿机制。 |  |  | √ |  |
| 8. |  | 环境影响风险 | 项目运营对环境造成不良影响。 | 政府加大监管力度，建立运营评价机制。 |  | √ |  |  |
| 9. | 项目运营期风险 | 运营管理风险 | 运营管理能力不足导致产出内容达不到约定要求。 | 在合同中约定运营管理要求，建立运营评价机制；政府各职能部门加强监管。 |  | √ |  |  |
| 10. |  |  | 运营过程中发生安全事故 | 成交经营者应根据项目性质选取符合相关要求的设施设备（如防潮等），针对汛期、地质灾害等建立安全管理机制，定期开展安全隐患排查和安全演练，切实加强安全防范，落实安全管理责任制。 |  | √ |  |  |
| 11. |  | 项目市场风险 | 供水定价风险，水权交易、淤泥销售、附加运营面临价格低迷，收入不足等 | 中标成交经营者应充分理解相关价格变动风险，为价格制定提供充分依据。 |  | √ |  |  |
| 12. |  |  | 水量供应不足（受极端干旱天气影响除外），水权交易、淤泥销售、附加运营开拓不及预期，业绩不佳。 | 成交经营者应结合实际情况做好运营规划，为社会公众提供优质的产品和服务。 |  | √ |  |  |
| 13. |  |  | 动力费、人员工资等运营成本波动 | 提高运营管理效率，加强成本控制。 |  | √ |  |  |
| 14. |  | 公众风险 | 农业灌溉用水价格调整较大，导致公众不满意等 | 农业灌溉用水价格主要依据政府定价，价格调整需要进行听证，因此需结合相关政策程序进行调整。 |  |  | √ |  |
| 15. | 项目移交期风险 | 移交风险 | 项目合作期满或提前终止，成交经营者向政府方移交时，有未偿还债务或第三方索赔、项目设施完好率不达标、相关资料不完整、权力移交不完整等。 | 设立移交保证金，成立移交工作组，做好移交准备工作，编制移交清单，制定移交计划。 |  | √ |  |  |

2.9政府承诺和保障

2.9.1授予权力的有效性

在成交经营者严格执行经营协议的前提下，市政府应保证其授予成交经营者投资、运营维护本项目的权利在整个经营期内始终持续有效和完整，不可抗力原因导致的除外。

实施机构应当按照经营协议严格履行有关义务，为成交经营者运营水库存量资产经营权及淤积物资源化利用经营权盘活项目提供便利和支持，提高公共服务水平。行政区划调整，政府换届、部门调整和负责人变更，不得影响经营协议履行。

2.9.2前期工作的协助

各级政府部门要有效协调，创新机制，提高行政审批效率。行业主管部门按照部门联动、分工明确、协同推进等要求，与有关部门建立协调推进机制，推动投资、价格、金融等部门密切配合、形成合力，保障本项目合作积极稳妥推进。

2.9.3加强能力建设

通过专题培训、政策解读等，统一思想，提高政府各部门、成交经营者和社会公众对本项目的认识，营造良好的环境氛围。同时，聘请专业咨询机构为项目全生命期提供财务、法律、技术和商务支持，为本项目顺利推进保驾护航。

2.9.4争取政策支持

充分整合、有效利用现有资源和政策，争取水库存量资产经营权及淤积物资源化利用经营权盘活项目配套政策支持；同时，积极争取国家和省市有关部门的各类支持。如果本项目申请得到国家、省级或市级各类补助、补贴资金、贴息、奖励资金或专项资金（统称“奖补资金”），应按照规定的资金用途使用。

2.9.5行政审批手续

相关政府部门对本项目涉及的财政、发改、物价、税收、环境保护等管理和审批事项，为成交经营者提供相应的支持和保障。

2.9.6收费与调价机制

政府方应在经营期内，结合项目实际运营情况，适时开展原水和灌溉用水管理成本监审，综合考虑物价变动、供水管理成本变化、增产增效情况、高效节水发展、水资源稀缺程度以及用水户承受能力等，合理调整制定水价收费文件，原则上至少每五年调整一次。

2.10调整、变更等其他要求

2.10.1履约保障

项目实施机构可以与成交经营者协商项目履约保证金，如果成交经营者未能履行经营协议中规定的义务，项目实施机构有权扣除履约保证金。

2.10.2转让与担保

经营期内，除为本项目融资以外，未经项目实施机构事先书面同意，成交经营者不得出让、转让、抵押、质押项目设施或任何其他重要资产。

经营期内，成交经营者为融资需要，可以将本项目的收益权进行质押，但这种质押只能用于本项目且融资期限最长不应超过本项目经营期限。

2.10.3一般补偿

一般补偿事件主要包括：

1.发生不可抗力事件，导致成交经营者运营成本增加或资本性支出增加；

2.由于项目实施机构或相关政府部门要求（本级人民政府以地方政府规章、本级人民政府主管部门规章及本级人民政府或本级人民政府主管部门颁布的其他强制性规范性文件的形式提出的要求视为项目实施机构要求）或项目实施机构原因导致成交经营者建设成本或资本性支出增加；

3.运营期内，由于项目实施机构超出经营协议约定标准而提出的额外要求导致成交经营者运营成本或资本性支出增加；

4.运营期内，由于本级人民政府可控的且无上位法依据的法律变更导致的运营维护服务标准变更，发生成交经营者运营成本或资本性支出的增加；

5.在成交经营者无任何过错前提下，为了维护公共利益或公共安全，或项目实施机构因紧急事件采取临时接管措施暂代成交经营者运营和维护本项目设施，造成成交经营者的损失、支出或费用（不包含紧急事件本身而遭受的损失）；

6.经营协议约定的其他事项。

可选择以下补偿形式中的一种或多种组合：一次性补偿（即货币形式补偿）或延长合作期限等方式。

如政府方和成交经营者另有约定，最终以双方协商确定的补偿方式为准。

2.10.4临时接管

经营期内，发生下述情况时，项目实施机构有权临时接管，暂代成交经营者建设和运营维护项目设施：

1.成交经营者严重违反经营协议，在项目实施机构书面要求的期限内，未能或无法纠正其违约行为，导致或可能导致若项目实施机构不采取临时接管的措施将危及公共利益、公共安全或项目设施正常运营。可能导致项目实施机构临时接管的情形包括但不限于：

a）擅自转让、出租、质押或其他方式处置授予本项目的权利或擅自处置、抵押项目资产的；

b）擅自将项目设施进行转让、出租、抵押、质押、融资租赁或以任何方式进行处置的；

c）擅自停止运营维护；

d）因管理不善，发生重大质量、生产安全事故的；

e）放弃建设；

f）被依法吊销、注销、关停、解散的。

2.发生紧急事件或合理预期可能出现紧急事件（无论成交经营者是否已采取应急措施），导致或可能导致若项目实施机构不采取临时接管的措施，将危及公共利益、公共安全或项目设施正常运营。

项目实施机构实行临时接管并介入项目建设或运营维护后，成交经营者应与项目实施机构及其指定第三方合作，向其提供所有合理的协助。项目实施机构实行临时接管将一直并仅应持续到成交经营者改正了或可以合理地被期望有能力改正导致临时接管的违约事件（以较早发生的时间为准）。

项目实施机构因紧急事件而导致的临时接管，将一直并仅应持续到紧急事件解除或成交经营者被认为已具备应对能力解除紧急事件为止（以较早发生的时间为准）。

成交经营者拒不纠正其违约行为或纠正不力导致项目实施机构实行临时接管持续超过60日或项目实施机构与成交经营者同意延长的临时接管期限（以较长期限为准），项目实施机构有权提前终止经营协议，收回授予成交经营者投资、建设、运营维护本项目的权利。

2.10.5提前终止

发生以下情况，经营协议可提前终止：

1.成交经营者发生严重违约事件时，项目实施机构有权发出提前终止意向通知；

2.项目实施机构发生严重违约事件时，成交经营者有权发出提前终止意向通知；

3.发生不可抗力、法律或宏观政策变更时，经营协议签订各方无法协商一致继续履行各自义务，一方有权向对方发出提前终止意向通知。

经营协议提前终止，项目实施机构应按照经营协议的规定支付提前终止补偿金。

表-提前终止补偿金计算表

| 序号 | 项目协议提前终止情形 | 终止补偿金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实施机构发出的终止（成交经营者违约） | A-B+E |
| 2 | 成交经营者发出的终止 （实施机构违约） | 运营期提前终止时，为A+B+E |
| 3 | 法律或宏观政策变更 | 为A+50%B+E |
| 4 | 不可抗力 | (A-C-D)/2 |
| A为剩余经营年限的经营权价值评估值。 B为违约金金额（假设设置违约金条款，未设置则无需考虑），取值为500万元。 C为发生不可抗力情形时，根据本协议及相关保险协议约定，成交经营者实际获得的保险赔款； D为发生不可抗力情形时，因成交经营者投保不足，导致所获保险赔款无法使项目设施恢复到出险前的正常状态和价值的恢复性费用缺额部分（如有）； E为终止后根据本协议的约定，成交经营者应向实施机构或政府指定的其他机构移交运维所需工器具、备品配件的合理评估值。 若属实施机构发出的终止情形，即“A-B+E”的值为负数；或者不可抗力情形下补偿金计算为负值的，则成交经营者应向实施机构支付本条所述负数的绝对值。 |  |  |

终止补偿的每一构成的计算必须经实施机构或其指定机构和成交经营者接受的一家会计师事务所验证。双方应在发出提前终止通知后30日内共同确定该会计师事务所。如政府方和成交经营者另有约定，最终以双方协商确定的终止补偿金计算办法为准。

经营期提前终止，成交经营者应将项目设施按照提前终止时的状态全部移交给项目实施机构或其指定机构。在移交期间或新的成交经营者接管项目设施之前，成交经营者应按照项目实施机构的委托继续提供运营维护服务。

2.10.6保险

项目运营中可能遇到不可预期或不可控制的风险，成交经营者应根据适用法律和谨慎运营惯例，自行或要求其承包商、供应商购买和维持适用法律所要求的保险。

运营期内应投保的险种包括财产一切险、第三者责任险及适用法律规定的其他险种，相关投保费用由成交经营者承担。

如果成交经营者未按经营协议的规定投保或未向项目实施机构提供保险单、保险费付款凭据、续保证明及保险批单凭据等证明材料，则项目实施机构应有权购买这类保险，费用由成交经营者承担，否则项目实施机构有权从履约保证金中扣除相应金额。

2.10.7不可抗力

不可抗力事件指完全地或部分地阻碍了或不可避免地延误了任何一方履行其在经营协议下的义务的任何事件、状态或情况或各种事件、状态或情况的组合，但以受影响方的直接或间接的合理控制范围之外的，而且受影响方在签订经营协议时不能合理预见、作出合理努力也无法避免的事件、状态和情况为限。

发生的不可抗力事件全部地或部分地阻碍一方履行其在本合同的义务时，可在不可抗力事件影响的范围内，经项目实施机构与成交经营者协商一致，全部或部分免除该方相应义务。发生不可抗力事件后，项目实施机构与成交经营者应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。

除经营协议或项目实施机构与成交经营者另有约定外，发生不可抗力事件时，项目实施机构与成交经营者应各自承担不可抗力事件对其造成的损失。

2.10.8争议解决

经营协议执行过程中若出现争议，应尽力通过协商友好解决。若协商不成的，可向项目所在地人民法院提起诉讼。

2.10.9协议修订

经营期内，项目实施机构和成交经营者应在公平合理、友好协商的基础上，解决经营协议实际执行中遇到的问题。

经营期内，经项目实施机构与成交经营者协商一致，报市政府同意后，经营协议可以作出修改、补充或变更。

第三章结论与建议

3.1主要研究结论

本项目的实施将有效提高四川省德阳市广汉市范围内龙泉等3座水库的促进水资源的合理利用，促进水库淤泥资源化利用，创新开拓水权交易，是响应政府关于盘活存量资产、扩大有效投资的重要举措，在市场竞争机制下引入社会资本，通过资源的优化配置，引导社会资本从全生命周期的角度统筹运营、管理工作，利用其先进的技术和管理经验，提高水库运营效率和服务品质，改善水库环境和服务质量，降低成本，同时也能够提升政府的管理效能。增加政府财政收入，带动广汉市旅游业和经济发展，为广汉市乡村振兴出力献策，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快实施广汉市高标准农田建设规划，促进广汉市农业可持续发展，夯实广汉市现代农业发展基础。

项目层面上，本项目资产使用价值共计21,690.32万元，项目资产使用价值为存量资产经营权出让价。资产挂网底价不得低于21,690.32万元，具体应以资产评估报告核定金额为准。实际成交价格不得低于挂网底价。成交经营者应当在经营期第一年内支付存量资产经营权取得费的全部款项。项目财务可行性方面，项目投资税后财务内部收益率5.40%，税后财务净现值（ic=4%）为4,058.83万元，静态投资回收期17.09年，具备财务可行性。

效益方面，项目具备经济、社会及生态效益。经济效益方面，项目除具备经济可行性外，实施后可增加年均税收613.81万元，以示范作用辐射周边地区，促进该区域国民经济可持续发展，可有效促进项目地经济发展进程。社会效益方面，项目的实施可促进就业。生态效益方面，项目可提高区域内水资源利用效率，通过清理并利用淤泥，将有效恢复水库库容，显著提升防洪灌溉能力，持续改善区域水生态环境，预计可提升有机肥料生产等关联产业产值超2亿元，实现河湖保护与经济发展的双赢。

综上，本项目建设条件良好。具有良好的社会、经济、环境效益，抵御各类风险的能力强，市场潜力大，符合当地政府的产业发展政策与国民经济发展纲要。

3.2建议

1.强化组织领导，确保项目有序进行

建议成立由政府相关部门领导组成的项目工作领导小组，全面负责项目的组织指挥、统筹协调及督促检查等核心工作。领导小组应定期召开会议，研究解决项目实施中的重大问题，确保项目有序推进。

2.完善工作机制，提升项目管理水平

建立健全项目情况通报制度，要求领导小组各成员单位每半月向领导小组办公室报送工作进展，确保信息畅通、及时共享。同时，建立定期或不定期的工作例会制度，深入分析项目推进中的难点问题，提出针对性强的应对措施，确保问题得到及时解决。此外，建立工作联动反应机制，对项目实施过程中出现的突发问题，确保相关责任部门全力配合、协同处理。

3.明确责任分工，加强考核激励

加强对项目工作的领导，明确各职能部门和责任人的具体职责，确保各项任务落到实处。同时，建立科学的责任制和考核奖励办法，将项目工作纳入重点目标考核管理，通过奖惩激励机制，激发各方的工作积极性和创造力，推动项目高效推进。