小汉镇项目支出绩效自评报告西水堰恢复重建（专审）项目

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

- 项目资金申报及批复情况。

2020001-恢复重建西水堰工程（专审）由市财政局根据市基建第96号文件直接分配下达，共计20.3万元。该工程项目资金标准符合资金管理办法等相关规定。

四、恢复重建西水堰工程项目

（一）项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容：

（一）项目资金申报及批复情况

经我镇申请，市政府同意，市财政局通过基建011号文件下达恢复重建西水堰工程项目资金258737.13元。项目资金的申报、批复符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标

项目内容为堰坝恢复加高2米，右岸提防加固125米。完成所有工程竣工验收投用的目标。

3.项目资金申报相符性

资金跟进已签订的协议及已完成的工程量进行申报，申报内容与具体实施内容相符，且绩效目标围绕具体实施内容设置，申报目标合理可行。

（二）项目实施及管理情况

1.资金计划、到位及使用情况

（1）资金计划及到位

计划到位资金258737.13元，均为财政补助资金，实际到位资金258737.13元，资金到位率100%，到位及时。

（2）资金使用

该项目资金已全部完成支付，用于支付工程相关费用。根据申报进度支付，不存在超范围、超标准使用的情况。资金支付与预算相符。

2.项目财务管理情况

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留等问题。资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核，手续完备、资料齐全，并报市财政局审核后按规定进行支付和核算。会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

3.项目组织实施情况

西水堰恢复重建工程项目经广汉市政府性基本建设联系会第九十六次会议审议同意。

工程开工审批程序执行到位，按照施工单位选取严格按照招投标程序进行。工程由工程部全程监督管理，项目实施过程未发生较重大质量事故及安全责任事故。

（三）项目绩效情况

1.项目完成情况

项目完工，建设规模符合前期审批，整体技术规范符合标准，不存在质量问题，未发生安全责任事故。项目资金按照预算及时支付。

2.项目效益情况

西水堰恢复重建为企业和群众的生命财产安全带来了更多保障，有利于经济社会的良好发展。

通过调查，结果显示，社会公众对项目建设满意度较高。

（四）问题及建议

1.存在的问题

无。

2.相关建议

在项目申报审批、招投标、项目实施各个环节，都严格控制工程进度，按计划尽快完工。避免工程实施时间延长，各项材料价格变化太大，而导致成本增加。

广汉市小汉镇人民政府

2021年7月7日