广汉市水利局2020年

沱江流域水资源调度断面流量保障项目

项目支出绩效评价报告

四川智信瑞壹企业管理咨询有限公司

二〇二一年八月

广汉市财政局：

为进一步规范财政资金管理，强化绩效管理理念，切实提高财政资金使用效益，根据《广汉市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2021〕21号）的文件精神,四川智信瑞壹企业管理咨询有限公司（以下简称“智信瑞壹”）受贵局委托（以下简称“市财政局”），对广汉市水利局（以下简称“市水利局”）2020年沱江流域水资源调度断面流量保障项目支出开展了绩效评价工作。评价小组通过对部门绩效管理和绩效结果应用2个方面的评价，形成了该部门整体支出绩效评价报告，现报送贵单位，请审阅。

- 四川智信瑞壹企业管理咨询有限公司

- 2021年8月

目 录

一、评价工作开展及项目情况	1

（一）评价工作开展情况	1

（二）项目基本情况	3

（三）综合评价情况及评价结论	5

二、绩效分析	6

（一）项目决策	6

（二）项目实施	7

（三）完成结果	9

（四）项目效果	10

（五） 完成质量	10

（六）社会效益	11

（七）生态效益	11

（八）组织实施	12

三、存在主要问题	12

（一）合同支付条款未涵盖全部验收过程	12

（二）项目组织管理制度建设不够完善	13

（三） 监测数据未有效利用	13

四、相关措施建议	14

（一）健全项目组织管理，提升保障能力	14

（二）提高数据利用率	14

附件一 项目支出绩效评价指标体系	15

# 内容摘要

- 一、项目基本情况

为确保德阳市沱江流域水资源调度工作科学、有序进行，为水资源调度工作提供更加科学、可持续的数据支撑，进一步协调本地水资源与跨流域调水的合理配置与利用，根据《四川省水利厅关于印发四川省沱江流域生态应急调水方案和沱江流域水资源调度方案的通知》（川水函〔2018〕1758号）、《四川省水利厅关于加快都江堰供水区主要输水通道控制断面水量在线监测设施建设的通知》、《德阳市水利局关于落实<德阳市沱江流域水资源调度控制断面流量保障实施方案>的通知》（德水函〔2019〕237号）等相关文件精神，市水利局向广汉市人民政府提出双江桥、龙井堰、三星湖断面流量监测设施建设及维护工作采购申请，经广汉市人民政府同意后，市财政局安排该专项经费147.75万元，最终合同价为121.77万元。该项目实施时间为2020年6月17日至2020年7月25日。

- 二、评价结论

通过评价，2020年广汉市沱江流域水资源调度断面流量保障项目从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、完成质量、社会效益、生态效益和组织实施八个方面进行评分，综合得分90分。

- 三、主要问题及建议

## （一）主要问题

项目在执行管理过程中存在不足，主要是合同验收条款不够严谨、项目组织管理制度建设不够完善以及监测数据利用不够充分。

## （二）有关建议

- 为确保以后年度各项工作顺利实施，规范管理，提高财政资金的使用效益及项目后期保障，评价组针对该项目存在的相关不足，建议项目主管单位健全项目组织管理，维稳现有状态，加强提高数据利用率。

- 一、评价工作开展及项目情况

## （一）评价工作开展情况

1.选点

本次项目支出绩效评价选点涵盖广汉市水利局（以下简称“市水利局”）及项目实施的所有点位，即双江桥、龙井堰、三星湖三处湖流断面处，实现项目实施点位调研工作100%覆盖。

2.评价指标

本次评价指标体系依据《广汉市财政局关于开展2021年财政支出绩效评价工作的通知》（广财绩〔2021〕21号）有关文件要求,设置如下特性指标,如表1：

表1：2020年度沱江流域水资源调度断面流量保障项目特性指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分方法 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方法归类 | 计算公式 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 |
| 完成质量 | 质量达标 | 8 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 能力实现率 | 10 | 水利设施设计能实现情况 | 比率分值法 | 指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值＞1按1计算） |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 6 | 购买主体对项目服务的满意程度 | 分级评分法 | 不满意 | 较不满意 | 一般 | 较满意 | 满意 |
| 生态效益 | 数据利用 | 8 | 考察项目实施所得数据产生的态效益情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 |
| 组织实施 | 验收管理 | 8 | 考察项目验收管理是否符合《国家水资源监控能力建设项目管理办法》等文件标准。 | 比率分值法 | 发现一处不符扣2分，直至扣完。 |  |  |  |  |

3.评价方法

本次评价工作本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，采用全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用卷宗研究法、对比分析法、公众评判法、成本效益分析法、因素分析法方法，从项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、完成质量、社会效益、生态效益和组织实施八个方面进行综合评价。

## （二）项目基本情况

1.项目内容

为确保德阳市沱江流域水资源调度工作科学、有序进行，为水资源调度工作提供更加科学、可持续的数据支撑，进一步协调本地水资源与跨流域调水的合理配置与利用，根据《四川省水利厅关于印发四川省沱江流域生态应急调水方案和沱江流域水资源调度方案的通知》（川水函〔2018〕1758号）、《四川省水利厅关于加快都江堰供水区主要输水通道控制断面水量在线监测设施建设的通知》、《德阳市水利局关于落实<德阳市沱江流域水资源调度控制断面流量保障实施方案>的通知》（德水函〔2019〕237号）等相关文件精神，市水利局向广汉市人民政府提出双江桥、龙井堰、三星湖断面流量监测设施建设及维护工作采购申请，经广汉市人民政府同意后，市财政局安排该专项经费147.75万元。市水利局委托四川中红工程咨询有限公司组织实施政府公开招标采购，最终确定中标商为北京奥特美克科技股份有限公司，中标价为121.77万元。该项目实施时间为2020年6月17日至2020年7月25日。项目主要实施内容如下：

- 表2：项目主要内容基本情况表

| 序号 | 位置 | 实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双江桥断面监测站 | 1处雷达水位计、2处视频站、3处电波流速仪、1处H-ADCP、3个水准点、11米直立水尺、1处设备支架及基础建设 |
| 2 | 龙井堰断面监测点 | 13处闸位计、2处视频站、2处气泡水位计、20米直立水尺及3个水准点 |
| 3 | 三星湖断面监测站 | 3个电波流速仪、1个北斗、1台遥测终端、1台流量处理终端和共用三星湖水文站的水位计 |

2.项目资金投入及支出

2020年广汉市沱江流域水资源调度断面流量保障项目财政安排一般公共预算资金144.75万元，合同中标价为121.77万元。

2020年6月24日，市水利局根据合同规定，在合同签订生效之日起，接到供应商通知、票据凭证资料和履约保证金6.09万元（按合同总价的5%计算）后的10日内，向供应商支付建设款的50%计算款56.34万元。项目完工及接到供应商通知、票据凭证资料和质保金3.65万元（按合同总价的3%计算）后的10日内，向供应商支付建设的剩余价款及运维费价款65.43万元。到位资金147.75万元，实际拨付121.77万元。资金到位率100%。项目结余资金22.98万元返还财政，到位资金执行率84.12%。

## （三）综合评价情况及评价结论

通过评价，2020年广汉市沱江流域水资源调度断面流量保障项目综合得分90分，具体得分情况见表3，具体评分情况见附件。

- 表3:2020年度沱江流域水资源调度断面流量保障项目绩效评价得分情况统计表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 程序严密 | 3 | 3 | 100% |
|  | 规划合理★ | 5 | 5 | 100% |
|  | 制度完备 | 4 | 3.5 | 87.5% |
| 项目实施 | 分配合理★ | 5 | 2.5 | 50% |
|  | 使用合规 | 4 | 4 | 100% |
|  | 执行有效 | 2 | 2 | 100% |
| 完成结果 | 预算完成★ | 5 | 5 | 100% |
|  | 目标完成★ | 5 | 5 | 100% |
|  | 完成及时 | 5 | 5 | 100% |
|  | 违规记录 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 项目效果 | 功能性★ | 10 | 10 | 100% |
|  | 配套性★ | 10 | 10 | 100% |
| 完成质量 | 质量达标 | 8 | 8 | 100% |
| 社会效益 | 能力实现率 | 10 | 10 | 100% |
|  | 满意度 | 6 | 4.8 | 60% |
| 生态效益 | 数据利用 | 8 | 6.4 | 80% |
| 组织实施 | 验收管理 | 8 | 6 | 60% |
| 总计 |  | 98 | 88.2 | 90% |
| 折算后 |  | 100 | 90 | 90% |

# 二、绩效分析

## （一）项目决策

1.程序严密

该项目为德阳市直接下达任务，依据《德阳市水利局关于落实<德阳市沱江流域水资源调度控制断面流量保障实施方案>的通知》（德水函〔2019〕237号）要求，全面落实沱江流域水资源调度责任制，与市水利局“负责全市水资源保护工作。开展境内主要流域生态流量研究，并就我市水资源短缺问题作好应对预案，提高水资源的利用率；农业灌溉水有效利用系数达标；加强河流、渠系的维护与管理。配合环保部门做好全市饮用水资源监督、管理、保护工作。”部门职责相符。该项目为政府常规化基建项目，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与水利局同类项目或部门内部相关项目无重复。

2.规划合理

该项目依据《四川省水利厅关于印发四川省沱江流域生态应急调水方案和沱江流域水资源调度方案的通知》（川水函〔2018〕1758号）、《四川省水利厅关于加快都江堰供水区主要输水通道控制断面水量在线监测设施建设的通知》、《德阳市水利局关于落实<德阳市沱江流域水资源调度控制断面流量保障实施方案>的通知》（德水函〔2019〕237号）等文件精神设立，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划。项目年度绩效目标“对双江桥、龙井堰、三星湖主要干流支流进行实时数据监控，为水资源与跨流域调水提供了数据支撑，为生态文明建设提供决策依据。”与市水利局“优化水资源配置格局”“十三五”规划一致。

3.制度完备

市水利局针对该项目制定了《广汉市沱江流域水资源调度断面流量保障项目管理制度》，对会议管理、项目进度管理和项目质量管理建立了管理制度。其中会议管理中超过1小时按缺席会议处理等细节设置不够完善，内容过于简单。

## （二）项目实施

1.分配合理

项目按照项目法分配资金。

项目资金分配计划为在合同签订生效之日起，接到供应商通知、票据凭证资料和质保金6.09万元（按合同总价的5%计算）后的10日内，向供应商支付建设款的50%计算款56.34万元。项目完工及接到供应商通知、票据凭证资料和履约保证金3.65万元（按合同总价的3%计算）后的10日内，向供应商支付建设的剩余价款及运维费价款65.43万元。实际于2020年7月支付56.34万元，仅通过初步验收后，于2020年12月支付尾款65.43万元。实际于2020年7月支付56.34万元和2020年12月支付尾款65.43万元。但项目设备需在2021年9月—10月汛期进行最终检测验收工作。

2.使用合规

该项目沿用《广汉市水利局财务管理制度》，对项目支出方面进行约束和规范，以确保经费支出的合法性、合理性。经现场评价，《广汉市水利局财务管理制度》健全、合理，该项目资金的审批流程规范、票据齐全、费用支出方式完整合规，符合相关管理办法规定，财务管理制度按规定有效执行，该项目资金使用较合规。项目资金支出符合合同约定范围。

3.执行有效

项目依据《德阳市沱江流域水资源调度控制断面流量保障实施方案》进行实施，经项目实施主体组织相关人员进行验收，符合项目要求，达到行业基准水平。项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

## （三）完成结果

1.预算完成

预算安排147.75万元，到位147.75万元，合同中标121.77万元，预算结余22.98,结余率17.58%。按评价指标体系评分

根据项目签订合同，采购合同资金为121.77万元，项目实际到位资金121.77万元。

2.目标完成

项目计划完成双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测设施建设及维护工作。实际完成双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测设施建设工作并通过初步验收。

3.完成及时

项目合同签订日为5月11日，项目计划于2020年7月31日前完成双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测设施建设工作，历时共81天。实际于2020年7月25日完成通过初步验收，历时75天。在指定时间内完成项目实施。

4.违规记录

该项目未经过审计监督或财政检查，无违规记录体现。

5.质量达标

根据市水利局《项目初步验收鉴定书》根据市水利局提供的《项目初步验收鉴定书》等相关资料，评价组现场核实该项目建设的双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测设施均达要求验收标准。

## （四）项目效果

1.功能性

根据市水利局提供的《项目初步验收鉴定书》等相关资料，评价组现场核实该项目建设的双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测设施能正常持续运行，实现了四川省水资源监控系统实现对取水量的实时自动检测、传输及信息检索，实现水资源三处数据的在线管理，为科学决策提供依据。

2.配套性

项目根据《德阳市水利局关于落实<德阳市沱江流域水资源调度控制断面流量保障实施方案>的通知》等文件精神，《德阳市沱江流域水资源调度控制断面流量保障实施方案》为四川省水利厅委托四川省水利水电勘测设计研究院编制，建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面合理有效，市水利局按照全面落实沱江流域水资源调度责任制，履行调度职责。

## 完成质量

1.质量达标

该项目建设的双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测设施根据《国家水资源监控能力建设项目管理办法》、《水利部国家水资源监控能力项目验收实施细则》等规定进行验收，德阳市水利局、广汉市水利局、广汉市财政局、四川省德阳水文水资源勘测局、成都久信信息技术股份有限公司、北京奥特美克科技股份有限公司等单位代表组成完工验收组。根据《项目初步验收鉴定书》，三处断面流量监测设施均达初步验收标准。但目前还未经过汛期验收，无法得知其全面成效。

## （六）社会效益

1.能力实现率

该项目建设的双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测设施均实时四川省水资源监控系统实现对取水量的自动检测、传输及信息检索，为水资源调度工作提供更加科学、可持续的数据支撑，确保沱江干支流不断流，进一步改善沱江流域水生态环境质量。

2.满意度

评价工作组通过现场访谈、现场走访等方式，对水利局所有科室开展了满意度调查，总体上水利局对项目给予了良好的评价。

## （七）生态效益

1.数据利用

经现场调研，该项目的实施，有利于保护本地水资源，有利于丰富广汉区域生态系统和生态廊道，保证地下水补给，增加生物多样性，维持生态平衡，使城市得以可持续发展；有利于提升城市水环境功能，形成城市水环境改善技术体系。所形成生态效益较好。

根据单位提供的相关资料，双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测可正常取得取排水流量和累计水量，可及时计算获取水量波动数据。依据现阶段情况，当流域水流量不足时，设备立即自动警示，单位可及时开展水资源调度工作。

## （八）组织实施

1.验收管理

根据单位提供的相关资料，该项目经过初步验收后,管理单位及时进行了交付工作，并对数据进行了日常监控，纳入日常运行管理范畴，同事项目经初步验收后，管理单位组织开展了绩效自评。但制度建设方面，管理单位仅针对会议管理、项目进度管理和项目质量管理建立了管理制度，未建立运行、维护相关管理制度。

- 三、存在主要问题

- （一）合同验收条款不够严谨

根据《国家水资源监控能力建设项目管理办法》、《水利部国家水资源监控能力项目验收实施细则》等相关文件精神和项目签订合同，设备仅通过初步验收，未经过2021年9月—10月汛期最终检测验收工作，已支付尾款并投入使用。合同中验收部分未对验收完成程度作明确规定且载明“货物安装完成后15日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。”，验收规定内容不够严谨。

- （二）项目组织管理制度建设不够完善

该项目现有管理制度可行性不高，制度保障不够完善。根据合同资金构成，9.09万元属运行维护服务费。市水利局针对该项目制定了《广汉市沱江流域水资源调度断面流量保障项目管理制度》，仅对该项目会议管理、项目进度管理和项目质量管理进行了约束。根据《水利部、财政部关于印发国家水资源监控能力建设项目管理办法的通知》中“各级水行政主管部门要建立健全系统运行、维护、管理的各项规章制度。”要求，市水利局针对项目后期运行维护仅为设备出现问题及时维修，未制定维修保养管理制度，未规定日常保养、维护时间。

- 监测数据利用不够充分

根据《德阳市沱江流域水资源调度控制断面流量保障实施方案》中“加强水资源计划利用”的要求，项目管理单位应加强水资源合理利用。单位在四川省水资源实施监测系统中，对广汉市辖区内三处断面流量的取排水流量和累计水量进行日常监测，当流域水流量不足时，单位及时开展水资源调度工作。但单位未利用获取水量波动等数据，开展河道生态保护等工作。

- 四、相关措施建议

- （一）健全项目组织管理，提升保障能力

建议市水利局在后期相似项目工作中，结合项目实际情况，制定严谨、完善的条文，必要时及时增加补充协议。

在严格执行现有管理制度的基础上，细化管理制度内容，注重制度可操作性、规范性；健全管理制度体系，增加如水量在线监测设施维修保养管理制度等，增强设备使用的可持续性，为项目顺利实施提供全面制度保障。

- （二）维稳现有状态，加强提高数据利用率

建议市水利局在现有基础上，加强提高数据利用率，合理利用流量监测数据。在日常进行数据监测、及时记录数据波动情况的基础上，更加充分运用于民生保障、社会发展和环境保护等方面，合理开展如河道生态保护等实质性工作。

- 附件一 项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 指标解释 | 评分方法 |  |  |  |  |  | 评价要点及说明 | 评价过程 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方法归类 | 计算公式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  |  |
| 项目决策 | 程序严密 | 3 | 项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 | 分级评分法 | 不完善 |  | 较完善 |  | 完善 | 主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善 | 该项目为德阳市直接下达任务，依据《德阳市水利局关于落实<德阳市沱江流域水资源调度控制断面流量保障实施方案>的通知》（德水函﹝2019﹞237号）直接实施，无需事前评估或可行性论证。项目设立与市水利局部门职责相符。该项目为政府常规化基建项目，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与水利局同类项目或部门内部相关项目无重复。 | 3 |
|  | 规划合理★ | 5 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 |  | 较合理 |  | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况 | 该项目依据《四川省水利厅关于印发四川省沱江流域生态应急调水方案和沱江流域水资源调度方案的通知》（川水函﹝2018﹞1758号）、等文件精神设立，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划。项目年度绩效目标“对双江桥、龙井堰、三星湖主要干流支流进行实时数据监控，为水资源与跨流域调水提供了数据支撑，为生态文明建设提供决策依据。”与市水利局“优化水资源配置格局”“十三五”规划一致。 | 5 |
|  | 制度完备 | 4 | 项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |  |  |  |  | 主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况 | 《广汉市沱江流域水资源调度断面流量保障项目管理制度》中，超过1小时按缺席会议处理等细节设置不够完善，同时内容过于简单。 | 3.5 |
| 项目实施 | 分配合理★ | 5 | 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金 | 是否评分法 | 否 |  |  |  | 是 | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；《预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半 | 项目计划于项目实施开展前支付建设款的50%计算款56.34万元。项目完工后支付建设的剩余价款及运维费价款65.43万元。 实际于2020年7月支付56.34万元和2020年12月支付尾款65.43万元。项目设备需在2021年9月—10月汛期进行检测验收工作。 | 2.5 |
|  | 使用合规 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |  |  |  |  | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | 项目资金依据《广汉市水利局财务管理制度》进行使用，该项目审批流程规范、票据齐全、费用支出方式合规，符合相关管理办法规定。 | 4 |
|  | 执行有效 | 2 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |  |  |  |  | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | 项目依据《德阳市沱江流域水资源调度控制断面流量保障实施方案》进行实施，项目合同、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 | 2 |
| 完成结果 | 预算完成★ | 5 | 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况 | 比率分值法 | 指标得分=（1-（结余结转率-0.1）/0.3）*指标分值 结余结转率大于等于0.4，指标得0分；小于等于0.1，指标得满分 指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额*100%*指标分值 |  |  |  |  | 主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率，预算年度结余结转率（2018-2020），结余结转率=两年以上结余结转金额/市级财政资金预算数×100% | 根据项目签订合同，采购合同资金为121.77万元，项目实际到位资金121.77万元。 指标得分=121.77/121.77*100%*5=5 | 5 |
|  | 目标完成★ | 5 | 项目实施后是否完成预期目标 | 比率分值法 | 指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值 |  |  |  |  | 主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算 | 项目计划完成双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测设施建设工作。实际完成双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测设施建设工作并通过初步验收。 指标得分=双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测设施建设/双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测设施建设×100%*5=5 | 5 |
|  | 完成及时 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度 | 比率分值法 | 指标得分=1-(实际完成时间-计划完成时间/计划完成时间)×100%*指标分值 |  |  |  |  | 主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分；实际完成时间超过计划完成时间1倍时得0分 | 项目合同签订日为5月11日，项目计划于2020年7月31日前完成双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测设施建设工作，历时共81天。实际于2020年7月25日完成通过初步验收，历时75天。 75—81<0，得5分 | 5 |
|  | 违规记录 | 不涉及 | 项目管理是否合规 | 分级评分法 | 不合规 | 3处及以上不合规 | 2处不合规 | 1处不合规 | 合规 | 根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规 | 该项目未经过审计监督或财政检查 | 不涉及 |
| 项目效果 | 功能性★ | 10 | 反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期 | 比率分值法 | 发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完 |  |  |  |  | 主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要 | 根据《项目初步验收鉴定书》该项目建设的双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测设施能正常持续运行，实施实现了四川省水资源监控系统实现对取水量的实时自动检测、传输及信息检索，实现水资源三处数据的在线管理，为科学决策提供依据。 | 10 |
|  | 配套性★ | 10 | 项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况 | 项目根据《德阳市水利局关于落实<德阳市沱江流域水资源调度控制断面流量保障实施方案>的通知》规划空间分布、功能配套整合、土地利用等方面，整体规划无明显问题，较完善。 | 8 |
| 完成质量 | 质量达标 | 8 | 是否符合验收标准，达到行业基准水平 | 比率分值法 | 指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值 |  |  |  |  | 质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分 | 根据《项目初步验收鉴定书》，该项目建设的双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测设施均达初步验收标准，但未经过汛期验收。 指标得分=3/3×100%*8=8分 | 8 |
| 社会效益 | 能力实现率 | 10 | 水利设施设计能实现情况 | 比率分值法 | 指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值 （能力实现率/标准值＞1按1计算） |  |  |  |  | 能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100% 主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况 | 该项目建设的双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测设施均实时四川省水资源监控系统实现对取水量的自动检测、传输及信息检索。 能力实现率=3/3*100%=100% 指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值=8分 | 10 |
|  | 满意度 | 6 | 购买主体对项目服务的满意程度 | 分级评分法 | 不满意 | 较不满意 | 一般 | 较满意 | 满意 | 主要侧重反映购买主体对沱江流域水资源调度断面流量保障项目实施的满意度。 | 根据现场访谈结果，市水利局对项目实施情况较满意。 | 4.8 |
| 生态效益 | 数据利用 | 8 | 考察项目实施所得数据产生的态效益情况 | 分级评分法 | 差 | 较差 | 一般 | 较好 | 好 | 主要侧重反应项目实施后所得数据对防洪灾、生态环境保护等方面的有效利用情况。 | 根据现场调研，该项目实施利于保护本地水资源，有利于丰富广汉区域生态系统和生态廊道，保证地下水补给等，可形成城市水环境改善技术体系。 根据单位提供的相关资料，双江桥、龙井堰、三星湖三处断面流量监测可正常取得取排水流量和累计水量，可有效利用于洪灾预警、河道生态保护等方面，当流域水流量不足时，单位及时开展水资源调度工作。 | 6.4 |
| 组织实施 | 验收管理 | 8 | 考察项目验收管理是否符合《国家水资源监控能力建设项目管理办法》等文件标准。 | 分级评分法 | 发现一处不符扣2分，直至扣完。 |  |  |  |  | 考核及时向运行管理单位是否验收或验收合格后再交付使用、是否将项目纳入日常运行管理范畴、是否建立健全系统运行、维护、管理的各项规章制度和组织开展本项目的绩效评价。 | 根据单位提供的相关资料，该项目经过初步验收后交付使用并纳入日常运行管理范畴，项目经初步验收后组织开展了绩效自评。单位仅针对会议管理、项目进度管理和项目质量管理建立了管理制度，未建立运行、维护相关管理制度。 | 6 |
| 总计 |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.2 |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |