2022年金轮镇省级转移支付农村公益事业项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

我镇自乡镇区划改革调整后，再次对村级进行改革，区域所辖7个村2个社区，125个村民小组。

（一）项目政策目标、年度绩效目标简述

金轮镇农村公益事业一事一议财政奖补主要涉及6个村（社区）11个组，财政奖补资金投入35.48万元，农民自筹资金4.12万元，共投入资金39.6万元。实施的主要内容有：1、摇亭社区深水井新建2口，口径6英寸*深40米电机功率18.5千瓦、建设地点13组，项目投资共6.6万元，其中：财政奖补6万元，筹资0.6万元；2、兴隆社区深水井新建2口，口径6英寸*深40米电机功率18.5千瓦、建设地点5、7组，项目投资共6.6万元，其中：财政奖补6万元，筹资0.6万元；3、五里村深水井新建2口，口径6英寸*深40米电机功率18.5千瓦、建设地点15、5组，项目投资共6.6万元，其中：财政奖补6万元，筹资0.6万元；4、寨子村深水井新建2口，口径6英寸*深40米电机功率18.5千瓦、建设地点13、15组，项目投资共6.6万元，其中：财政奖补6万元，筹资0.6万元；5、鸹林村深水井新建1口，口径6英寸*深40米电机功率18.5千瓦、建设地点5组，项目投资共3.3万元，其中：财政奖补3万元，筹资0.3万元；6、东禅寺村深水井新建3口，口径6英寸*深40米电机功率18.5千瓦、建设地点6、7、12组，项目投资共9.9万元，其中：财政奖补8.68万元，筹资1.22万元。

（二）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支付方式概况

1、资金管理办法：

严格按照相应的业务管理制度，规范项目资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关项目资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的开支符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、账务资料完整。

2、申报项目的条件：

项目的申报根据各村的具体情况，年初通过村民代表大会征求意见，提出本村本年度需实施的项目，按照得得票多少选出本年度急需解决的问题进行项目申报。

3、项目实施范围与支付方式：

金轮镇农村公益事业一事一议财政奖补项目实施范围为摇亭社区、兴隆社区、五里村、寨子村、鸹林村及东禅寺村；金轮镇农业公益事业一事一议财政奖补项目项目采取直接支付方式，由乡村振兴服务中心和财政工作办公室，按照年初拟定用款计划进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算，并要求各村对农业公益事业一事一议财政奖补项目进行专账核算，确保资金的安全性、不得挤占、挪用实行专款专用。

（三）项目资金使用情况

1.项目资金年度预算、实际执行、执行率情况

金轮镇农业公益事业一事一议财政奖补2022年省级转移支付资金35.48万元。

2.评价点位资金到位

金轮镇农业公益事业一事一议财政奖补省级转移支付资金，4个行政村及2个社区，2022年总投资到位金额39.6万元，其中：财政奖补35.48万元，农户自筹资金4.12万元。

- 项目绩效指标完成情况分析

- （一）产出指标完成情况分析

我镇截止2022年年末全面完成农村公益事业建设奖补任务，第一批省级转移支付建设资金的有，五里村新建2口深水井，摇亭社区新建深水井2口，鸹林村新建深水井1口，东禅寺村新建深水井3口，兴隆社区新建深水井2口，寨子村新建深水井2口。共投资奖补资金39.6万元；第二批省级资金35.48万元，农民自筹4.12万元。

- 数量完成情况。全镇本年度共完成13口深水井的建设和一条农村道路的建设

- 2、建设质量情况。所有农村公益事业项目完工后，通过镇村的验收均为100%的合格。

3.时效性情况。按照2022年农村公益事业项目实施方案要求，全部在12月以前全面完成经镇村验收均为合格。

4.成本指标。2022年农村公益事业项目建设，先建后补、以奖代补方式，新建深水井3万元/口及村社道路3.3万元/公里。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益方面：提高农业生产产能，增加农民增产增收，同时项目实施能迅速促进地方经济发展；

2、社会效益方面：农村公益事业的新建，机井建设使农村生产生活的状况得到了改善，减少抗旱的压力，村道建设改变人民群众出行难。并还改变农村环境卫生。

3、生态效益方面：无论是新建深水井还是道路的建设，不仅促进了经济、社会的发展，并还提高农村环境卫生，还利于生态环境的改善。

4、可持续性影响情况：新建深水井和村道的建设，使用年限较长，除人为因素和不可抗拒力因素以外，正常使用年限均会在10以上，通过农村公益事业项目的实施，使老百姓深切感受到党和政府的关怀，同时，已能带动后续公益事业建设，并积极参与其中，以此通过群众的生活品质。

（三）满意度指标完成情况分析：我镇农村公益事业项目建设，项目目标绩效明确，管理制度完善，保障措施到位，资金拨付及时而规范，数量指标、质量指标实现预期目标，社会效益、经济效益、生态效益显著，群众满意度达98%以上。