广发改社〔2023〕40号

广汉市发展和改革局

关于三水镇中心村农业基础设施建设项目

实施方案及概算的批复

广汉市三水镇人民政府：

你单位《关于审查三水镇中心村农业基础设施建设项目实施方案及概算的请示》（三府〔2023〕56号）收悉，为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，改善农村道路通行和沟渠灌溉条件，解决部分群众出行及农产品种植困难，助力产业振兴，三水镇中心村巩固脱贫成果基础设施建设项目已经《广汉市2023年度本级财政巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接专项资金项目实施方案》同意实施，你单位编制完成了《三水镇中心村农业基础设施建设项目》实施方案，四川省中基建设工程项目管理有限公司出具了该项目概（预）算的评审报告，并出具了概（预）算的审定金额，广汉市乡村振兴局出具了对该项目实施方案的审查意见，经研究原则同意实施方案的主要内容，现将实施方案及概算有关事项批复如下：

一、项目建设的必要性：灌溉沟渠建设之后，一方面在干旱时，可以最大限度利用水资源对农作物进行灌溉，保障农作物的产出，保证百姓的农业收入，另一方面在暴雨等天气下，依靠沟渠可以加快排出雨水，从而大大减低自然灾害的发生。道路硬化建设不仅能消除部分路段的安全隐患，让全村村民出行更方便，还能为运输销售粮食、蔬菜等农产品提供极大的便利，成为村民们的“致富路”。

二、项目名称：三水镇中心村农业基础设施建设项目

三、项目赋码：2308-510681-04-01-840318

四、项目业主：广汉市三水镇中心村村民委员会

五、项目建设地址：广汉市三水镇中心村15组

## 六、项目建设内容和规模：

在中心村15组建设2条灌溉沟渠，规模分别为长332米，宽0.6米，高0.6米，长710米，宽1.5米，高1.5米；硬化一条入户道路，长420米；宽3米；厚0.15米。

七、项目概（预）算总投资及资金来源：项目概（预）算经四川省中基建设工程项目管理有限公司审定金额为97.90万元。资金来源为上级乡村振兴衔接资金及自筹。

八、项目建设工期：4个月。

九、项目社会（经济）效益：

杜绝沟渠淤泥堆积、堵塞渠道等事情发生，实现涝能排、旱能灌，改善农业生产环境，提高耕地农作物产量，方便百姓运输农作物，为农业增效、农民增收打下基础，助力乡村振兴。

十、项目招投标：请按照《招标投标法》《政府采购法实施条例》《必须招标的工程项目规定》等法律法规和相关规定，以及审批部门招标核准的有关事项，开展项目招投标工作。

请接此批复后，严格按照《广汉市政府投资项目管理办法》履行相关程序，组织项目实施，文件批复的投资概算包括项目建设所需的全部费用，是项目投资的最高限额，是投资安排和资金下达的依据，不得擅自扩大建设规模、提高建设标准、增加建设内容，不得增加项目投资。同时，进一步做好工程预算及招标等前期工作，牢固树立质量意识、安全意识，加强工程质量管理。项目开工建设应当符合有关法律、行政法规规定的建设条件，不符合规定建设条件的，不得开工建设。待项目完工后，及时按规定办理工程结算、财务决算和产权登记（固定资产登记）等手续，切实发挥政府投资项目的经济和社会效益，确保国家财产和资金安全。

本批复文件有效期为2年，自印发之日起计算。项目在有效期内未开工建设的，项目单位应在批复文件有效期届满前的30个工作日之前向我局申请延期。项目在批复文件有效期内未开工建设也未向我局申请延期，批复文件在有效期届满后自动失效;项目在有效期内开工建设的，其批复文件不再有时间限制，是依法办理项目建设、竣工和运行等相关手续的重要依据。

广汉市发展和改革局

2023年8月8日

广汉市发展和改革局 2023年8月8日印发