广发改社〔2023〕97号

广汉市发展和改革局

关于雒城街道和平社区城乡社区综合服务设施建设项目实施方案的批复

广汉市人民政府雒城街道办事处：

你单位《关于审查雒城街道和平社区城乡社区综合服务设施建设项目实施方案的请示》（广雒办呈〔2023〕35号）收悉，你单位编制完成了《雒城街道和平社区城乡社区综合服务设施建设项目实施方案》并通过了市住建局审查，出具了审查意见（广住建发〔2023〕154号），市财政局出具了概算评审意见（广财办函〔2023〕249号）。经研究，原则同意实施方案的主要内容，现将实施方案有关事项批复如下：

一、项目名称：雒城街道和平社区城乡社区综合服务设施建设项目

二、项目赋码：2311-510681-04-01-849855

三、项目业主：广汉市人民政府雒城街道办事处

四、项目建设地址：广汉市肇庆路西二段79号

五、项目建设内容和规模：雒城街道和平社区城乡社区综合服务设施建设项目改造工程主要涉及室内改造、铺设地砖地面、吊顶、内墙乳胶漆等。

六、项目概算总投资及资金来源：经市财政局审定项目概算总投资40.04万元，资金来源为2023年省级财政民政事业补助资金40万，不足部分自筹。

七、项目建设工期：2023年11月－2023年12月

八、项目招投标：请按照《招标投标法》《政府采购法实施条例》《必须招标的工程项目规定》等法律法规和相关规定，以及审批部门招标核准的有关事项，开展项目招投标工作。

请接此批复后，严格按照《广汉市政府投资项目管理办法》履行相关程序，组织项目实施，文件批复的投资概算包括项目建设所需的全部费用，是项目投资的最高限额，是投资安排和资金下达的依据，不得擅自扩大建设规模、提高建设标准、增加建设内容，不得增加项目投资。同时，进一步做好工程预算及招标等前期工作，牢固树立质量意识、安全意识，加强工程质量管理。待项目完工后，及时按规定办理工程结算、财务决算和产权登记（固定资产登记）等手续，切实发挥政府投资项目的经济和社会效益，确保国家财产和资金安全。

本批复文件有效期为2年，自印发之日起计算。项目在有效期内未开工建设的，项目单位应在批复文件有效期届满前的30个工作日之前向我局申请延期。项目在批复文件有效期内未开工建设也未向我局申请延期，批复文件在有效期届满后自动失效;项目在有效期内开工建设的，其批复文件不再有时间限制，是依法办理项目建设、竣工和运行等相关手续的重要依据。

广汉市发展和改革局

2023年11月21日

广汉市发展和改革局 2023年11月21日印发