广发改社〔2023〕98号

广汉市发展和改革局

关于社区办公场所亲民化改造工程实施方案

的批复

广汉市人民政府雒城街道办事处：

你单位《关于审查社区办公场所亲民化改造工程实施方案的请示》（广雒办呈〔2023〕34号）收悉，你单位编制完成了《社区办公场所亲民化改造工程实施方案》并通过了市住建局审查，出具了审查意见（广住建发〔2023〕149号），市财政局出具了概算评审意见（广财办函〔2023〕250号）。经研究，原则同意实施方案的主要内容，现将实施方案有关事项批复如下：

一、项目名称：社区办公场所亲民化改造工程

二、项目赋码：2311-510681-04-01-757232

三、项目业主：广汉市人民政府雒城街道办事处

四、项目建设地址：广汉市肇庆路西二段79号、佛山路西三段78号、金虎路东段5号

五、项目建设内容和规模：社区办公场所亲民化改造工程涉及3个社区，改造工程主要涉及室内改造、铺设地砖地面、吊顶、内墙乳胶漆等。

六、项目概算总投资及资金来源：经市财政局审定项目概算总投资60.15万元，资金来源：市本级财政资金。

七、项目建设工期：2023年11月－2023年12月

八、项目招投标：请按照《招标投标法》《政府采购法实施条例》《必须招标的工程项目规定》等法律法规和相关规定，以及审批部门招标核准的有关事项，开展项目招投标工作。

请接此批复后，严格按照《广汉市政府投资项目管理办法》履行相关程序，组织项目实施，文件批复的投资概算包括项目建设所需的全部费用，是项目投资的最高限额，是投资安排和资金下达的依据，不得擅自扩大建设规模、提高建设标准、增加建设内容，不得增加项目投资。同时，进一步做好工程预算及招标等前期工作，牢固树立质量意识、安全意识，加强工程质量管理。待项目完工后，及时按规定办理工程结算、财务决算和产权登记（固定资产登记）等手续，切实发挥政府投资项目的经济和社会效益，确保国家财产和资金安全。

本批复文件有效期为2年，自印发之日起计算。项目在有效期内未开工建设的，项目单位应在批复文件有效期届满前的30个工作日之前向我局申请延期。项目在批复文件有效期内未开工建设也未向我局申请延期，批复文件在有效期届满后自动失效;项目在有效期内开工建设的，其批复文件不再有时间限制，是依法办理项目建设、竣工和运行等相关手续的重要依据。

广汉市发展和改革局

2023年11月21日

广汉市发展和改革局 2023年11月21日印发